附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：年产15万吨非织造布项目一期    
  工程编号：430791202102070123                                    
	
项目基本信息（对照立项批复填写）
	建设单位
	常德天鼎丰非织造布有限公司
	企业信用代码
	 91430700MA4RNW677Y

	
	具体地点
	常德西洞庭生物科技园农垦大道688号

	
	投资类型
	企业自筹
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	地字第常（洞）43070320200018号、地字第常（洞）43070320200001号

	
	立项文号
	2020-430771-48-03-060417

	
	立项批准机关
	常德市西洞庭管理区发展改革统计局

	
	立项批复时间
	2020年9月22日
	立项机关级别
	区县

	
	总面积
（平方米）
	149329
	总投资
（万元）
	160000

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	工业

	
	建设规模
	项目总用地面积约293.35亩，总建筑面积144883.36平方米，建设内容包括新建标准化厂房10栋、综合楼、倒班宿舍、公铺设施用房等配套设施，购置主要设备521台（套）。

	
	计划开工
	2020-12-30
	计划竣工
	2021-7-30

	
施工合同信息（对照施工合同填写）





	合同名称
	施工合同

	
	合同类别
	施工总包
	承包单位
	湖南广源建设工程有限公司

	
	合同编号
	430791202102070123-HZ-001
	合同金额
（万元）
	16550

	
	项目负责人
	蒋谟军
	身份证号码
	4324**********3232

	
	建设规模
	总建筑面积为90271.73㎡，1#车间和2#车间为框架排架结构，1#仓库、2#仓库、3#仓库和4#号仓库为钢结构，1#和2#倒班宿舍为砖混结构；围墙总长为1894米，铁艺栏杆透视围墙

	
	合同承包内容
	1#车间和2#车间打桩工程、建筑工程、钢结构工程、装饰工程、水电安装和消防；1#仓库、2#仓库、3#仓库和4#仓库建筑工程、装饰工程、钢结构工程、水电安装工程和消防安装工程；1#倒班宿舍和2#倒班宿舍建筑工程、装饰工程、水电安装工程及消防安装工程，围墙建筑工程和装饰工程（具体以招投标工程量清单约定范围为准）




	
	合同签订日期
	2020-12-30
	记录登记时间
	2021-02-09

	
	计划开工日期
	2020-12-30
	计划竣工日期
	2021-07-30

	
	合同工期
	210
	质量目标
	合格

	







施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写）










	工程名称
	年产15万吨非织造布项目一期
	施工许可证编号
	430791202102090101

	
	施工企业
	湖南广源建设工程有限公司
	监理企业
	中元方工程咨询有限公司

	
	设计企业
	山东省纺织建筑设计院有限公司
	设计项目负责人
	赵玉军

	
	勘察企业
	湖南省常德工程勘察院有限责任公司
	勘察项目负责人
	贺振祥

	
	合同金额（万元）
	8697.95
	面积（平方米）
	47343.2

	
	发证日期
	2023-02-01
	合同工期
	210

	
	合同开工日期
	2020-12-30
	合同竣工日期
	2021-07-30

	
	建设规模
	47343.20㎡：1#车间厂房25732.34㎡；1#仓库厂房1750.07㎡；2#仓库厂房3481.67㎡；3#仓库厂房 11813.07㎡；1#倒班宿舍配套用房4566.05㎡。

	
	项目负责人
	蒋谟军
	项目负责人身份证号码
	4324**********3232

	
	项目负责人证书编号
	湘243151537602

	
	技术负责人
	孙中泽
	技术负责人身份证号码
	4307**********0011

	
	技术负责人证书编号
	B080010725000000088

	
	总监理工程师
	顾鸿峰
	总监理工程师身份证号码
	4307**********6710

	
	总监理工程师证书编码
	41010139

	
	单项工程1
	1#车间
	建筑面积（平方米）
	25732.34
	地上/下层数
	地上2层
	高度（米）
	23.77

	
	单项工程2
	3#仓库
	建筑面积（平方米）
	11813.07
	地上/下层数
	地上1层
	高度（米）
	8.00

	
	单项工程3
	1#仓库
	建筑面积（平方米）
	1750.07
	地上/下层数
	地上1层
	高度（米）
	8.20

	
	单项工程4
	1#倒班宿舍
	建筑面积（平方米）
	4566.05
	地上/下层数
	地上5层
	高度（米）
	14.95

	
	单项工程5
	2#仓库
	建筑面积（平方米）
	3481.67
	地上/下层数
	地上1层
	高度（米）
	8.20

	




竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写）




	竣工验收备案编号
	430791202102070123-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	8697.95
	实际面积
（平方米）
	47343.2

	
	

实际建设规模


	建筑面积47343.20（㎡），总造价8691.95（万元）

	
	实际开工
日期
	2020-12-30
	竣工验收
备案日期
	2023-06-15

	
	实际竣工
日期
	2022-11-14
	结构体系
	框架

	
	单项工程1
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
业绩技术指标
	企业名称
	湖南广源建设工程有限公司
	企业统一社会信用代码
	914307251868016495

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	一级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	47343.20㎡：1#车间厂房25732.34㎡；1#仓库厂房1750.07㎡；2#仓库厂房3481.67㎡；3#仓库厂房 11813.07㎡；1#倒班宿舍配套用房4566.05㎡。

	
	起始时间
	2020-12-30
	结束时间
	2022-11-14

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期

	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南广源建设工程有限公司
	项目负责人
	蒋谟军
	4324**********3232
	湘243151537602

	湖南广源建设工程有限公司
	项目技术负责人
	孙中泽
	4307**********0011
	B080010725000000088

	湖南广源建设工程有限公司
	施工员
	徐志平
	4324**********5958
	0432010394316002819

	湖南广源建设工程有限公司
	施工员
	周仪建
	4307**********2052
	43171010046312

	湖南广源建设工程有限公司
	施工员
	杨四立
	4307**********3513
	0432010194315012288

	湖南广源建设工程有限公司
	质量员
	阳宏
	4325**********0415
	0432010694317013135

	湖南广源建设工程有限公司
	质量员
	孙红艳
	4307**********1021
	43161060008968

	湖南广源建设工程有限公司
	质量员
	龙彬
	4307**********4054
	0432010694316007020

	湖南广源建设工程有限公司
	安全员
	邹国伟
	4307**********8499
	湘建安C2(2011)070000917

	湖南广源建设工程有限公司
	安全员
	沈正芳
	4307**********3269
	湘建安C3（2019）0700995

	湖南广源建设工程有限公司
	安全员
	徐娟
	4307**********3108
	湘建安C1（2020）0700282

	湖南广源建设工程有限公司
	安全员
	邹国伟
	4307**********8499
	湘建安C2(2011)070000917

	湖南广源建设工程有限公司
	安全员
	罗群芳
	4324**********7161
	湘建安C2（2021）0700000243



审核部门（盖章）：                    

[bookmark: _GoBack]审核人（签名）：   
1

